SMLOUVA Č. 1

Smlouva o dílo na dodávku, práce a služby monitorovacího a řídicího systému v oblasti energetického managementu

Integrace technologických rozhraní a konfigurace HW infrastruktury pro systém energetického managementu

I. Smluvní strany

Objednatel:	
Název: TECONT s.r.o.
Sídlo: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
IČO: 60113758
DIČ: CZ60113758
Zastoupen: Ing. Milošem Hortem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel:
Název: ……………………………………………………………………….
Sídlo: …………………………………………………………………………     
IČO: ……………………
Zastoupen: ………………………………………………………………….

(dále jen „Dodavatel“)

II. Úvodní ustanovení

- Tato smlouva je uzavírána v souvislosti s realizací projektu

Digitální řešení pro optimalizaci spotřeby energií v městských objektech
Registrační číslo: CZ. 01.01.01/01/24_062/0007591
financovaného z OP TAK– výzva II. – Vývoj digitálních řešení

- Dodavatel bere na vědomí, že plnění může být předmětem kontroly poskytovatele dotace.

III. Předmět smlouvy

- Dodavatel se zavazuje provést pro Objednatele integrační a implementační práce spočívající v instalaci měření EE, provedení integrace střídačů FVE a systému MaR a zajištění přenosu dat do řídicích systémů PLC umístěných v rozvaděčích pro vytvoření funkčního distribuovaného, monitorovacího, řídicího a komunikačního systému pro integraci do systému EnMS.

- Plnění zahrnuje zejména:

- analýzu stávajících systémů pro možnosti integrace,

- vytvoření komunikačního softwaru a datových struktur pro integrované přístroje,

- montáž a instalaci přístrojů pro měření a dodávku a montáž potřebných kabelů a kabelových tras pro zajištění elektrického napájení, měření a přenosu dat,

- technické a koordinační práce v průběhu realizace,

- zprovoznění měření a komunikace mezi přístroji a systémy PLC včetně komunikace na systém EnMS

- dokumentace skutečného stavu včetně technické zprávy a dalších dokumentů k předání díla

- revizní zpráva elektro v rozsahu dodávky.

- Zásahy do stávajících systémů jsou omezeny výhradně na integrační úpravy nezbytné pro propojení s EnMS a nepředstavují modernizaci výrobní technologie.

IV. Výstupy

Dodavatel předá:

- dokumentaci integrační architektury a skutečného stavu zejména liniové schéma napájení, schéma zapojení rozvaděčů, technickou zprávu a specifikaci

- implementované softwarové rozhraní a zdrojové kódy ve formě strukturovaného textu doplněného o komentáře k programu a otevřenými bloky,

- popis použitých komunikačních protokolů a popis datové zprávy pro všechny integrované přístroje,

- protokol o provedení funkčních a komplexních zkoušek.

Předání bude potvrzeno předávacím protokolem.

V. Termín plnění

Zahájení: 12. 5. 2026
Ukončení: nejpozději do 24. 7. 2026

VI. Cena a platební podmínky

Cena za plnění činí ……………… Kč bez DPH (slovy: …………………………………….)

Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Fakturace proběhne po převzetí.

Splatnost faktury je 30 dní.

VII. Autorská práva

- Veškeré výstupy jsou dílem vytvořeným na objednávku.

- Dodavatel poskytuje výhradní, časově a územně neomezenou licenci.

- Odměna za licenci je zahrnuta v ceně.

VIII. Odpovědnost a záruka

Dodavatel odpovídá za odbornou správnost výstupů.
Záruka: 24 měsíců ode dne předání.

IX. Součinnost při kontrole OP TAK

Dodavatel umožní kontrolním orgánům přístup k dokumentaci a archivuje ji min. 10 let. Dokumentace se skládá z těchto částí: Předávací protokoly, Technické výstupy, Analytické zprávy, Testovací protokoly, Dokumentace architektury, Zdrojové kódy (pokud relevantní), Faktury a Doklady o úhradě.

X. Sankce

Prodlení: 0,05 % z ceny za každý den prodlení.

XI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno.

V ……………………………………………… dne …………………

Za Objednavatele:

……………………………………………………

Ing. Miloš Hort, jednatel

Za Dodavatele:

……………………………………………………

Jméno a příjmení, funkce