Projekt „Energetický management pro komunity”

Číslo projektu: TS02020118

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k zakázce malého rozsahu na služby
realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Identifikace zadavatele

Název: TECONT s.r.o.
Sídlo: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
IČO: 60113758
DIČ: CZ60113758
Web: www.tecont.cz

Zastoupen: Ing. Miloš Hort, jednatel

Zakázka je realizována v rámci projektu:

Energetický management pro komunity

Číslo projektu: TS02020118

Projekt je financován z programu THÉTA 2 – Technologická agentura České republiky (TAČR).

2. Název zakázky

Konzultační a odborné služby v oblasti energetického managementu

3. Druh zakázky

Zakázka je realizována jako zakázka malého rozsahu na služby.

Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel při zadání zakázky dodržuje zásady:

- transparentnosti

- rovného zacházení

- zákazu diskriminace

- hospodárného využití veřejných prostředků

4. Předmět zakázky

Konzultační a odborné služby v oblasti energetického managementu
Předpokládaná hodnota: 680 000 Kč bez DPH

4.1 Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytování odborných konzultačních, analytických a návrhových služeb v oblasti energetického managementu za účelem návrhu koncepce pokročilého systému řízení energetiky (EnMS) a souvisejících datových a integračních mechanismů pro potřeby zadavatele.

Plnění zahrnuje zejména následující činnosti:

1. Analýza a vymezení řešené oblasti komunit

- identifikace a vymezení relevantních energetických toků, zdrojů a spotřeb v rámci prostředí komunit

- analýza dostupnosti, kvality a struktury energetických a provozních dat zadavatele

- identifikace klíčových faktorů ovlivňujících energetickou efektivitu

2. Návrh koncepce energetického managementu komunit

- definice principů řízení energetiky na úrovni zadavatele nebo jeho portfolia objektů

- návrh způsobu vyhodnocování energetické náročnosti

- návrh přístupů k optimalizaci spotřeby a řízení energetických toků

3. Návrh datového a analytického přístupu

- identifikace potřebných datových vstupů pro řízení energetiky zadavatele

- návrh způsobu sběru, konsolidace a zpracování dat

- návrh analytických přístupů pro vyhodnocování a optimalizaci (např. predikce, benchmarking, detekce odchylek)

4. Návrh systémového řešení

- návrh struktury a fungování systému energetického managementu

- návrh jednotlivých funkčních celků systému

- návrh vazeb mezi komponentami systému a okolními systémy zadavatele

5. Návrh integrací a rozhraní

- identifikace relevantních externích systémů a datových zdrojů

- návrh způsobu jejich propojení se systémem EnMS

- návrh principů komunikace a výměny dat, včetně napojení na systémy zadavatele

6. Návrh implementačního přístupu

- návrh etapizace realizace řešení

- definice postupů zavádění systému do prostředí zadavatele

- identifikace rizik a předpokladů úspěšné implementace

7. Odborná podpora zadavatele

- průběžné odborné konzultace

- účast na pracovních jednáních

- spolupráce při upřesňování požadavků a parametrů řešení

4.2 Povinné výstupy

Dodavatel je povinen v průběhu plnění zakázky zpracovat a předat zadavateli následující výstupy, které odpovídají jednotlivým činnostem definovaným v kapitole 4.1:

1. Výstup z analýzy a vymezení řešené oblasti komunit

- strukturovaný popis výchozího stavu

- přehled energetických toků, zdrojů a spotřeb

- analýza dostupných datových zdrojů a jejich kvality

- identifikace klíčových problémů a příležitostí

2. Návrh koncepce energetického managementu komunit

- definice principů řízení energetiky

- návrh způsobu vyhodnocování energetické náročnosti

- návrh přístupů k optimalizaci spotřeby a řízení energetických toků

3. Návrh datového a analytického řešení

- návrh datového modelu

- definice struktury klíčových ukazatelů (KPI)

- návrh metod zpracování a vyhodnocení dat (např. predikce, detekce odchylek, benchmarking)

- definice požadavků na datové zdroje

4. Návrh systémové architektury

- návrh logické architektury systému

- návrh funkčních modulů systému

- návrh vazeb mezi jednotlivými komponentami

5. Návrh integrací a rozhraní

- identifikace externích systémů a datových zdrojů

- návrh způsobu jejich napojení

- návrh principů výměny dat, včetně vazby na systémy zadavatele

6. Návrh implementačního postupu

- návrh etapizace implementace

- návrh pilotního ověření

- identifikace hlavních rizik a předpokladů realizace

7. Průběžné výstupy a konzultační činnost

- zápisy z jednání a workshopů

- dílčí analytické a návrhové podklady

- průběžná doporučení pro zadavatele

8. Závěrečný souhrnný výstup

- konsolidace všech výše uvedených výstupů

- celkové zhodnocení navrženého řešení

- doporučení pro další fázi vývoje a implementace

5. Doba a místo plnění

Zahájení plnění: 15.6. 2026

Etapa č.1 od 15. 6. 2026 do 30. 10. 2026

Etapa č. 2 od 1. 1. 2027 do 30. 6. 2027

Místo plnění:

TECONT s.r.o.
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

6. Kvalifikační požadavky

Základní způsobilost

Dodavatel předloží čestné prohlášení, že:

- není v likvidaci ani v insolvenčním řízení

- nemá nedoplatky vůči státu

- nebyl pravomocně odsouzen za hospodářské trestné činy

Profesní způsobilost

Dodavatel doloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence

- oprávnění k podnikání v relevantním oboru

Technická kvalifikace

Dodavatel doloží minimálně 2 reference na projekty v oblasti:

- energetického managementu

- energetických systémů

- energetické analytiky

7. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- identifikační údaje dodavatele

- nabídkovou cenu bez DPH

- popis technického řešení

- harmonogram plnění

- seznam referencí

- návrh realizačního týmu

- návrh smlouvy podepsaný dodavatelem

- čestná prohlášení

8. Hodnoticí kritéria

| Kritérium | Váha |
| --- | --- |
| Nabídková cena | 60 % |
| Kvalita technického řešení | 25 % |
| Zkušenosti realizačního týmu | 15 % |

Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším počtem bodů.

9. Lhůta pro podání nabídek

Výběrové řízení bude zahájeno zveřejněním výzvy k podání nabídky dne: 30. 4. 2026

Lhůta pro podání nabídek činí: 20 kalendářních dní

Termín pro podání nabídek: 20. 5. 2026 do 12:00

Způsob podání:

Nabídky budou podány prostřednictvím datové schránky.

10. Postup hodnocení nabídek

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek proběhne:

- otevření nabídek

- kontrola úplnosti nabídek

- hodnocení nabídek hodnoticí komisí

- vyhotovení hodnoticího protokolu.

11. Rozhodnutí o výběru dodavatele

Na základě doporučení hodnoticí komise vydá zadavatel:

rozhodnutí o výběru dodavatele.

Rozhodnutí bude odesláno všem uchazečům a zveřejněno na profilu zadavatele.

13. Uzavření smlouvy

Po uplynutí lhůty pro podání námitek bude s vybraným dodavatelem uzavřena

smlouva o poskytování služeb.

14. Archivace dokumentace

Zadavatel zajistí archivaci dokumentace výběrového řízení po dobu stanovenou pravidly programu TAČR.

15. Další ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- výběrové řízení zrušit

- nevybrat žádnou nabídku

- vyžádat si doplnění nabídky.

V Pardubicích

Dne ………………..

………………………………………….

Ing. Miloš Hort, jednatel